Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán

-AMSA-

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Enero 2025

GUATEMALA, 31 DE ENERO 2025

# INDICE

INDICE	2

ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.	3

ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS DE OPERACIÓN.	8

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.	8

APOYO DE TRABAJOS VARIOS	9

## ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.

- Elaboración de plano de instalación hidráulica (1) en AutoCAD para el Biodigestor ubicado en las instalaciones centrales de AMSA.

- Elaboración de esquema (1) de entrada de agua cisterna en biodigestor AMSA, en AutoCAD.

- Elaboración de plano de remodelación y ampliación (2) de área de Garita de Ingreso de Camiones ubicado en el ingreso de la Planta Separadora para la propuesta del bordillo de protección.

- Elaboración de levantamiento y modelado en 3D en Revit (1) de Garita de Ingreso de Camiones ubicado en el ingreso de la Planta Separadora para la propuesta del bordillo de protección y colores industriales para pintura exterior.

- Elaboración de plano de topográfico (2) de curvas de nivel y cálculo de volumen de desechos sólidos flotantes extraídos en el área de la desembocadura del río Villalobos en el lago de Amatitlán, en CivilCAD.

- Redibujo de plano (1) en CivilCAD de la propuesta del proyecto, “Reactivación de Laguna de Retención (L1)”, ubicada en la desembocadura del río Villalobos.

- Redibujo de plano de ubicación y localización (2) en CivilCAD ubicado en Playa de Oro, Lago de Amatitlán, a solicitud de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos.

- Redibujo de plano (1) de propuesta del proyecto “CAJAS DE FILTRADO DE AGUA DE LLUVIA”, en CivilCAD en las instalaciones centrales de AMSA.

# ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS DE OPERACIÓN.

- Elaboración de perfil técnico de propuesta de proyecto “TANQUE CISTERNA C2 PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL PROVENIENTE DEL ÁREA DEL GALPON PARA SUMINISTRO DE: BIODIGESTOR, SERVICIOS GENERALES DE LA PLANTA SEPARADORA (NO CONSUMO HUMANO); (OBRA GRIS).

# LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.

- Levantamiento topográfico para el cálculo de volumen de desechos sólidos flotantes extraídos en el área de desembocadura del río Villalobos en el lago Amatitlán (2).

- Levantamiento topográfico para el cálculo de volumen para propuesta de corte y dragado por azolvamiento en el área denominada “Isla” ubicada en el cauce del río Villalobos, aguas arriba de la desembocadura de Lago de Amatitlán (1).

# APOYO DE TRABAJOS VARIOS

Apoyo con la coordinación de personal y actividades para el proyecto del Biodigestor en ejecución, tales como:

- Instalación de línea hidráulica de tubería PVC en laguna de retención.

- Coordinación de instalación de baranda y portón en caseta eléctrica de tanque estabilizador.

- Fundición de concreto de piso de la cisterna y base de tinacos.

- Fundición de concreto para la solera intermedia de cisterna y base de tinacos.

- Colocación de poste para instalación eléctrica en área de biodigestor.

- Colaboración en la coordinación de instalación del sistema de clorinadores por parte de personal de Guateverde.

- Levantado de muro de block, fundición de troncos de columnas y solera intermedia en caseta de recirculación y cuarto de monitoreo.

- Levantado de muro de block, fundición de troncos de columnas y solera intermedia en cisterna y base de tinacos.

- Conformación de talud con costales de manera manual de la borda sur de la laguna de retención.

Apoyo con la coordinación de personal y actividades para el proyecto de la Garita de Ingreso de Camiones, tales como:

- Realización de nivelación en área externa para báscula de la garita.

- Trazo y excavación para línea de drenajes y cajas de registro pluvial y sanitario.

- Coordinación con personal de la empresa subcontratada para del proceso de aplicación de pintura de la garita exterior.

- Apoyo en la elaboración de presentación en PowerPoint sobre línea de tiempo y antecedentes de Laguna L1 para propuesta de proyecto, “REACTIVACIÓN DE LAGUNA DE RETENCIÓN (L1)”.

- Apoyo en la elaboración de presentación de infografías en PowerPoint de los mapas de costos de trabajos preliminares e infraestructura, para propuesta de proyecto, “REACTIVACIÓN DE LAGUNA DE RETENCIÓN (L1)”.

- Elaboración de presupuesto y costos estimados para trabajos preliminares y de infraestructura en el área de la desembocadura del río Villalobos, Lago de Amatitlán, para la propuesta del proyecto “REACTIVACIÓN DEL LAGUNA L1”.

- Apoyo en la investigación de código de colores para el uso del proyecto del biodigestor, solicitado por Dirección Ejecutiva.

- Ejecución de cálculos técnicos para la determinación y cuantificación de materiales necesarios en la instalación de la cisterna y el sistema de agua potable.

- Realización de cálculo para la determinación de materiales requeridos en el sistema de drenaje de la garita de básculas.

- Ejecución de cálculos técnicos para la determinación y cuantificación de materiales necesarios en la instalación eléctrica de la garita de básculas.

Unidad de Ejecución de Proyectos.

Vo.Bo.