PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023 – 2027

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

A U T O R I D A D E S

| Dirección Ejecutiva Edgar Rolando Zamora Ruíz | Subdirección Ejecutiva Raúl Enrique Orozco Velásquez |
| --- | --- |

Áreas Administrativas y Técnicas

División de Relaciones Interinstitucionales y Fortalecimiento a los Gobiernos Locales

División de Educación Ambiental, Concientización Ciudadana y Desarrollo Turístico

División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos

División de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial

Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán

División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos

División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos

División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial

División de Evaluación y Seguimiento

División Administrativa - Financiera

Unidad de Ejecución de Proyectos

Unidad de Recursos Humanos

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Asesoría Jurídica

Contenido

1.  	PLAN OPERATIVO MULTIANUAL	3

1.1 	Resultados, productos, metas y costo	3

1.2 	Productos, subproductos, metas y costo multianual	7

2. 	Seguimiento multianual	10

2.1 	Indicadores de productos	10

2.2 	Seguimiento a nivel multianual de productos	11

2.3 	Fichas de indicadores de productos	12

# 1.  	PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

## 1.1 	Resultados, productos, metas y costo

Definición de productos

| Resultado Institucional | Responsable | Productos | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del Índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado hipereutrófico, en 2020 a un 70, estado eutrófico, en el 2030. | Dirección Ejecutiva | Dirección y Coordinación | DOCUMENTO |
|  | División de Control. Calidad Ambiental y Manejo de Lagos, División de Manejo de Desechos Líquidos, Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago, División de Educación Ambiental y desarrollo turístico y División de Manejo de Desechos Sólidos, División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | DOCUMENTO |
|  | División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos | Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | METRO CÚBICO |
|  | División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos | Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | HECTÁREA |

Definición de metas físicas y financieras por cuatrimestre

| PRODUCTO / SUBPRODUCTO |  | Unidad de medida | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cuatrimestre 1 |  | Cuatrimestre 2 |  | Cuatrimestre 3 |  | Total, anual |  |
|  |  |  | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| Producto 1: | Dirección y coordinación | Documento | 4 | Q4,276,518.00 | 4 | 4,281,856.50 | 4 | Q5,216,380.50 | 12 | Q13,774,755.00 |
|  | Dirección y coordinación | Documento | 4 | Q4,276,518.00 | 4 | 4,281,856.50 | 4 | Q5,216,380.50 | 12 | Q13,774,755.00 |
| Producto 2: | Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | Documento | 4 | Q7,078,911.65 | 4 | Q4,185,875.31 | 4 | Q3,753,559.05 | 12 | Q15,018,346.00 |
|  | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | Metro cúbico | 1,176,287 | Q1,095,727.00 | 1,260,182 | Q938,952.00 | 3,133,291 | Q1,077,658.00 | 5,569,760 | Q3,112,337.00 |
|  | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | Metro cúbico | 6,580 | Q490,370.00 | 21,216 | Q405,261.00 | 37,204 | Q199,000.00 | 65,000 | Q1,094,631.00 |
|  | Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | Documento | 4 | Q931,157.98 | 4 | Q652,490.64 | 4 | Q465,215.38 | 12 | Q2,048,864.00 |
|  | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | Eventos | 17 | Q3,947,176.67 | 26 | 1,690,166.67 | 22 | 1,579,666.67 | 65 | Q7,217,010.00 |
|  | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | Personas | 11,000 | Q561,440.00 | 19,300 | Q357,475.00 | 9,700 | Q258,475.00 | 40,000 | Q1,177,390.00 |
|  | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la Cuenca del Lago de Amatitlán | Entidades | 184 | Q113,100.00 | 225 | Q114,000.00 | 191 | Q141,014.00 | 600 | Q368,114.00 |
| Producto 3: | Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | Metro cúbico | 0 | Q270,000.00 | 80,000 | Q270,000.00 | 40,000 | Q672,850.00 | 120,000 | Q1,212,850.00 |
|  | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | Metro cúbico | 0 | Q110,000.00 | 80,000 | Q110,000.00 | 40,000 | Q110,000.00 | 120,000 | Q330,000.00 |
|  | Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán | Metro cuadrado | 0 | Q160,000.00 | 0 | Q160,000.00 | 210 | Q562,850.00 | 210 | Q882,850.00 |
| Producto 4: | Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | Hectárea | 35 | Q1,461,615.67 | 22 | Q951,626.67 | 53 | Q884,806.67 | 110 | Q3,298,049.00 |
|  | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | Hectárea | 15 | Q743,693.67 | 0 | Q633,576.67 | 0 | Q744,806.67 | 15 | Q2,122,077.00 |
|  | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | Hectárea | 20 | Q717,922.00 | 22 | Q318,050.00 | 53 | Q140,000.00 | 95 | Q1,175,972.00 |
| TOTAL |  |  |  | Q13,147,105.31 |  | Q9,661,828.47 |  | Q10,495,066.21 |  | Q33,304,000.00 |

## 1.2 	Productos, subproductos, metas y costo multianual

A continuación, se presentan los productos y subproductos que la institución brinda a la población para la recuperación de la cuenca y del lago de Amatitlán.

| PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS POR AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | Q13,774,755.00 | 12 | Q14,463,492.75 | 12 | Q15,186,667.38 | 12 | Q15,946,000.75 | 12 | Q16,743,300.79 |  |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | Q13,774,755.00 | 12 | Q14,463,492.75 | 12 | Q15,186,667.38 | 12 | Q15,946,000.75 | 12 | Q16,743,300.79 |  |
| Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | Documento | 12 | Q15,018,346.00 | 12 | Q15,769,263.30 | 12 | Q16,557,726.47 | 12 | Q17,385,612.79 | 12 | Q18,254,893.43 |  |
| Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | Metro cúbico | 5,569,760 | Q3,112,337.00 | 5,848,248 | Q3,267,953.85 | 6,140,660 | Q3,431,351.54 | 6,447,693 | Q3,602,919.12 | 6,770,078 | Q3,783,065.08 |  |
| Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | Metro cúbico | 65,000 | Q1,094,631.00 | 68,250 | Q1,149,362.55 | 71,663 | Q1,206,830.68 | 75,246 | Q1,267,172.21 | 79,008 | Q1,330,530.82 |  |
| Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | Documento | 12 | Q2,048,864.00 | 12 | Q2,151,307.20 | 12 | Q2,258,872.56 | 12 | Q2,371,816.19 | 12 | Q2,490,407.00 |  |
| Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | Evento | 65 | Q7,217,010.00 | 68 | Q7,577,860.50 | 72 | Q7,956,753.53 | 75 | Q8,354,591.20 | 79 | Q8,772,320.76 |  |
| Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | Personas | 40,000 | Q1,177,390.00 | 42,000 | Q1,236,259.50 | 44,100 | Q1,298,072.48 | 46,305 | Q1,362,976.10 | 48,620 | Q1,431,124.90 |  |
| Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la Cuenca del Lago de Amatitlán | Entidades | 600 | Q368,114.00 | 630 | Q386,519.70 | 662 | Q405,845.69 | 695 | Q426,137.97 | 729 | Q447,444.87 |  |
| Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | Metro cúbico | 120,000 | Q1,212,850.00 | 126,000 | Q1,273,492.50 | 132,300 | Q1,337,167.13 | 138,915 | Q1,404,025.48 | 145,861 | Q1,474,226.76 |  |
| Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | Metro cúbico | 120,000 | Q330,000.00 | 126,000 | Q346,500.00 | 132,300 | Q363,825.00 | 138,915 | Q382,016.25 | 145,861 | Q401,117.06 |  |
| Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán | Metro cuadrado | 210 | Q882,850.00 | 221 | Q926,992.50 | 232 | Q973,342.13 | 243 | Q1,022,009.23 | 255 | Q1,073,109.69 |  |
| Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | Hectárea | 110 | Q3,298,049.00 | 116 | Q3,462,951.45 | 121 | Q3,636,099.02 | 127 | Q3,817,903.97 | 134 | Q4,008,799.17 |  |
| Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | Hectárea | 15 | Q2,122,077.00 | 16 | Q2,228,180.85 | 17 | Q2,339,589.89 | 17 | Q2,456,569.39 | 18 | Q2,579,397.86 |  |
| Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | Hectárea | 95 | Q1,175,972.00 | 100 | Q1,234,770.60 | 105 | Q1,296,509.13 | 110 | Q1,361,334.59 | 115 | Q1,429,401.32 |  |
| TOTAL |  |  | Q33,304,000.00 |  | Q34,969,200.00 |  | Q36,717,660.00 |  | Q38,553,543.00 |  | Q40,481,220.15 |  |

# 2. 	Seguimiento multianual

## 2.1 	Indicadores de productos

Se han definido indicadores de productos y subproductos expresados en porcentajes.

| Producto | Unidad de medida | Indicador de producto y formula | Línea base 2018 |  | Total 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Meta |  | Meta |  |
|  |  |  | Datos absolutos | Datos relativos | Datos absolutos | Datos relativos |
| Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | Metro cúbico | [(Cantidad de metros cúbicos en mecanismos para la retención de sólidos y sedimentos) /cantidad en metros cúbicos de sedimentos que ingresan al lago de Amatitlán]*100 | 298,300 | 99 | 120,000 | 40 |
| Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | Hectárea | [Número de hectáreas con manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos del 2021/ Total de hectáreas de zona forestal en recuperación (7,416 hectáreas)]* 100 | 73 | 1 | 110 | 1 |

## 2.2 	Seguimiento a nivel multianual de productos

| SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | LINEA DE BASE 2018 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  |  | META |  | META |  | META |  | META |  | META |  | META |  |
|  |  |  | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos |
| Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | Metro cúbico | [(Cantidad de metros cúbicos en mecanismos para la retención de sólidos y sedimentos) /cantidad en metros cúbicos de sedimentos que ingresan al lago de Amatitlán]*100 | 298,300 | 99 | 120,000 | 40 | 126,000 | 42 | 132,300 | 44 | 138,915 | 47 | 145,861 | 49 |
| Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | Hectárea | [Número de hectáreas con manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos del 2021/ Total de hectáreas de zona forestal en recuperación (7,416 hectáreas)]* 100 | 73 | 1.20 | 110 | 1.48 | 116 | 1.56 | 121 | 1.64 | 127 | 1.72 | 134 | 1.80 |

## 2.3 	Fichas de indicadores de productos

| Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Indicador | Mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría del Indicador | DE PRODUCTO |  |  | X | DE SUBPRODUCTO |  |  |  |
| Objetivo Asociado al Indicador | Reducir la cantidad de sedimento que ingresan al lago de Amatitlán |  |  |  |  |  |  |  |
| Política Pública Asociada | Política General de Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Política Nacional de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Indicador | Determina el porcentaje de metros cúbicos en mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y sedimentos que ingresan al lago de Amatitlán, así como las estructuras para la protección del cauce del río Villalobos |  |  |  |  |  |  |  |
| Pertinencia | Muestra la cantidad de metros cúbicos en mecanismos y estructuras conformadas para la retención de sólidos y sedimentos, así como la estabilización del cauce del río Villalobos |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpretación | El indicador mostrará el número de mecanismos en metros cúbicos y estructuras conformadas para lograr el objetivo de reducir la cantidad de sedimentos que ingresan al lago de Amatitlán según la cantidad programada |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula de Cálculo | (Total de metros cúbicos en mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y protección del cauce del río/Total de metros cúbicos en mecanismos y estructuras programadas) *100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ámbito Geográfico | Nacional |  | Regional |  | Departamento |  | Municipio | X |
| Frecuencia de la medición | Mensual |  | Cuatrimestral | X | Semestral |  | Anual |  |
| Tendencia del Indicador | Si la tendencia incrementa indica un aumento en los mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos |  |  |  |  |  |  |  |
| Años | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | X |
| Valor (del indicador) | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea Base | Año |  |  |  | Valor | 100% |  |  |
| Procedencia de los datos | Informes, registros y controles llevados por la División a cargo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Responsable | División Forestal y Conservación de Suelos |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodología de Recopilación | Se llevará un control y registro de los mecanismos y estructuras implementadas |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción asociada al cumplimiento de la meta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBPRODUCTOS |  |  |  | INDICADORES |  |  |  |  |
| Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  |  |  | (Total de diques y mecanismos programados / Total de diques y mecanismos conformados) *100 |  |  |  |  |
| NOTAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se conformarán diques, enrocados mecánicos y manuales para la protección de taludes y demás mecanismos para la estabilización del cauce del río Villalobos |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Indicador | Reducción porcentual de las superficies degradadas de la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría del Indicador | DE PRODUCTO |  |  | X | DE SUBPRODUCTO |  |  |  |
| Objetivo Asociado al Indicador | Recuperar las áreas boscosas y recargas de acuíferos |  |  |  |  |  |  |  |
| Política Pública Asociada | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Indicador | Este indicador muestra el porcentaje de recuperación de la superficie degradada mediante trabajos de reforestación y prácticas de conservación de suelos en el año, en las zonas de la cuenca del lago de Amatitlán. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pertinencia | Este indicador persigue medir acciones de conservación de suelos y reforestación, realizadas en apego a las funciones de la Institución, con el fin de reflejar el grado de cumplimiento de los objetivos |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpretación | A mayor valor del porcentaje, mayor el número de hectáreas reforestadas con el fin de conservar la cobertura forestal de la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula de Cálculo | [Número de hectáreas con manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos del período/Total de hectáreas de zona forestal en recuperación (7,416 hectáreas)]* 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ámbito Geográfico | Nacional |  | Regional |  | Departamento |  | Municipio | X |
| Frecuencia de la medición | Mensual |  | Cuatrimestral |  | Semestral |  | Anual | X |
| Tendencia del Indicador | Si la tendencia incrementa el primer año de medición en relación al actual, indica que ha disminuido la zona deforestada de la cuenca del lago de Amatitlán. |  |  |  |  |  |  |  |
| Años | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | X |
| Valor (del indicador) | 1.21 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea Base | Año | 2018 |  |  | Valor | 1.2% |  |  |
| Procedencia de los datos | Informes, registros y controles llevados por la División a cargo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Responsable | Los datos del indicador son proporcionados por la División de Forestal y Conservación de Suelos, por medio de los informes mensuales. |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodología de Recopilación | El registro de la Información se lleva a cabo mediante los controles y registros por la División a cargo de las zonas reforestadas por hectáreas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción asociada al cumplimiento de la meta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBPRODUCTOS |  |  |  | INDICADORES |  |  |  |  |
| Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | (Total de áreas trabajadas en conservación de suelos programadas / Total de áreas trabajadas en conservación de suelos en zonas degradadas) *100 |  |  |  |  |
| Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | (Total de áreas programadas a reforestar / Total de áreas reforestadas) *100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total, de plantas producidas/Total de plantas programadas a reproducir * 100 |  |  |  |  |
| NOTAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se implementarán nuevas medidas de mantenimiento de suelos, capacitación de personal con el fin de hacer eficientes los recursos existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |